

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИИ ДОБРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ**

п. Добринка

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_31.01.2024г.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | №\_122\_\_\_\_\_ |

О подготовке и проведении мероприятий по

предупреждению и ликвидации последствий

чрезвычайных ситуаций при пропуске весеннего

паводка в 2024 году

В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», № 131-ФЗ от 6.10.2003 г «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения своевременной подготовки территорий, осуществления мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья, готовности сил и средств для безопасного пропуска паводковых вод, а также в целях сохранности государственного, общественного и личного имущества, материальных и культурных ценностей, обеспечения контроля за исправностью гидротехнических сооружений, снижения возможного ущерба в период весеннего паводка, руководствуясь Уставом Добринского муниципального района, администрация муниципального района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Создать для руководства подготовкой и проведением мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при пропуске весеннего паводка в 2024 году районную противопаводковую рабочую группу (приложение 1).

2. Создать для обследования ГТС, расположенных на территории Добринского муниципального района районную рабочую группу (приложение 2).

2. Утвердить план подготовки и проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при пропуске весеннего паводка в 2024 году (приложение 3).

3. Утвердить расчет сил и средств, привлекаемых для предупреждения и ликвидации последствий ЧС, вызванных весенним паводком в 2024 году (приложение 4).

4. Районной противопаводковой рабочей группе организовать комплекс превентивных мероприятий:

4.1. Уточнить зоны возможного затопления, количество проживающих в них населения, объектов экономики и инфраструктуры при прохождении половодья и аварий на ГТС.

4.2. Уточнить места расположения кладбищ и скотомогильников, попадающих в зону возможного затопления, и принять меры по предупреждению их размыва.

4.3. Организовать предпаводковое обследование гидротехнических сооружений на территории Добринского муниципального района.

5. Рекомендовать главам администраций сельских поселений:

5.1. До 20.02.2024 года:

* создать противопаводковые рабочие группы, нештатные гидрологические посты;
* утвердить планы мероприятий по подготовке и проведению безаварийного пропуска весеннего паводка;
* назначить ответственных лиц за подготовку ГТС, расположенных на территории поселений, к пропуску паводковых вод.

5.2. Обследовать места возможного подтопления, населенные пункты дома и объекты хозяйственного назначения на предмет потенциального затопления;

5.3. Организовать расчистку подъездных путей к гидротехническим сооружениям водных объектов и карьерам, обеспечить их содержание в надлежащем состоянии, расчистку аварийных каналов, проверку технического состояния и работоспособности запорных устройств, водовыпускных и водосборных сооружений.

5.4. Создать аварийно-спасательные бригады по экстренному реагированию на пропуск паводковых вод и обеспечить их необходимым инвентарем, запасами инертных материалов, осуществить контроль за организацией работ по подготовке к пропуску весенних паводковых вод через гидротехнические сооружения, произвести сброс уровня воды в водоемах, гидротехнические сооружения которых находятся в аварийном, предаварийном и потенциально опасном состояниях, при необходимости произвести понижение уровня воды в прудах и водохранилищах для приема весенних паводковых вод, сброс воды согласовывать с управлением экологии и природных ресурсов Липецкой области.

5.5. Проверить состояние мостов, гидротехнических сооружений, водоотводящих каналов, кюветов, трубопроводов, подвальных и полуподвальных помещений, заниженных этажей зданий, накопителей сточных вод, скотомогильников, хранение ядохимикатов и горюче-смазочных материалов на затапливаемых и подтапливаемых территориях.

5.6. В местах возможного подтопления и затопления провести подворный обход граждан, организовать лодочные переправы, провести учет плавсредств.

5.7. В местах затопления низководных мостов установить предупреждающие знаки, организовать объездные пути, в населенных пунктах создать запас продуктов питания и медицинских средств.

5.8. Организовать перевозку людей через затопленные места, у переправ организовать дежурство и иметь спасательные средства;

5.9. Создать запасы материально-технических средств и финансовых ресурсов для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением (затоплением) территорий, жилых домов и производственных объектов.

5.10. Ежедневно, начиная с 21 февраля 2024 года, а в случае необходимости немедленно, сообщать в Единую дежурную диспетчерскую службу района (тел. 112; 2-19-00; 2-14-44; 2-13-63) о ходе выполнения мероприятий в период подготовки и пропуска весенних паводковых вод и ледохода.

5.11. После прохождения паводка в недельный срок представить в администрацию района информацию о результатах прохождения паводка, финансовых затратах по пропуску весенних паводковых вод и нанесенном материальном ущербе.

6. Рекомендовать главам администраций сельских поселений Талицкий , Березнеговатский, Тихвинский и Пушкинский сельсоветы:

6.1. Подготовить пункты временного размещения (ПВР) для возможного размещения населения и материальных ценностей из зон затопления в случае проведения эвакуации, обеспечить при необходимости снабжение эвакуированного населения продовольствием, создание условий для их временного проживания и оказание медицинской помощи пострадавшим.

7. Рекомендовать:

7.1. Генеральному директору АО «Добринское АТП» Попову Ю.В. подготовить на время паводка к немедленному выходу не менее 5 автобусов для эвакуации людей;

7.2. Руководителям объектов экономики, согласно расчету сил и средств, привлекаемых для ликвидации последствий весеннего паводка (приложение 4) подготовить автомобильную, дорожно-строительную, подъемно-транспортную и другую технику, резерв строительных материалов для использования, при необходимости, во время пропуска паводковых вод.

7.3. Председателю Совета Добринское Райпо Будаеву К.В. обеспечить торговую сеть запасом промышленных и продовольственных товаров, доставку их в населенные пункты, иметь в готовности передвижные торговые точки, предусмотреть возможность организации питания и обеспечения одеждой и товарами первой необходимости населения, временно отселенного в результате возможного подтопления (затопления);

7.4. Ведущему инженеру сервисного центр г.Грязи Липецкого филиала ПАО «Ростелеком» п. Добринка Владиславскому В.Г. обеспечить устойчивую связь с населением в местах возможного подтопления (затопления).

7.5. Главному врачу ГУЗ «Добринская ЦРБ» Третьяковой А.С провести обследование населения в зонах возможного затопления на предмет выявления больных и немощных людей и организации их отселения или оказания помощи по месту жительства, а также организовать дежурство медицинских бригад и медицинское обеспечение в местах возможного временного отселения людей;

7.6. Начальнику ОМВД России по Добринскому району Ростовцеву И.А. уточнить план мероприятий по охране общественного порядка на территориях, подвергающихся затоплению (подтоплению), обеспечить общественный порядок в местах возможного отселения людей, на переправах во время паводка, обеспечить круглосуточное дежурство и оперативную связь со всеми главами администраций сельских поселений района;

7.7.Начальнику Добринского РЭС филиала ПАО «РОССЕТИ-Центра» «Липецкэнерго» Григорьеву С.С. проверить исправность систем энергоснабжения и при необходимости провести ремонт.

7.8. Руководителям сельхозпредприятий обеспечить запас кормов на фермах на период весеннего паводка и возможного бездорожья.

8. Начальнику отдела образования администрации Добринского муниципального района Немцевой И.М. организовать разъяснительную работу среди учащихся о правилах поведения во время паводка, предусмотреть возможность переноса весенних каникул на время прохождения весеннего паводка.

9. Главному редактору газеты «Добринские вести»» Шигиной Т.В. организовать публикацию для населения района правил поведения во время паводка, затопления (подтопления) и информирование населения о ходе и характере весеннего паводка.

10. Начальнику управления финансов Быковой О.А., предусмотреть необходимое финансирование для выполнения мероприятий по подготовке и проведению безаварийного пропуска весеннего паводка.

11.Начальнику отдела мобилизационной подготовке и делам ГО и ЧС муниципального района Долматову С.А. откорректировать план по смягчению рисков и реагированию на чрезвычайные ситуации, осуществить проверку готовности систем оповещения к выполнению задач по предназначению при возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним половодьем.

12. Персональную ответственность за безаварийный пропуск весеннего паводка возложить на глав сельских поселений на соответствующих территориях.

13. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Малыхина О.Н.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Глава администрации  Добринского муниципального района |  | А.Н. Пасынков |

Долматов Сергей Александрович

8(47462)2-39-37

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение№1  к постановлению администрации Добринского муниципального района  от 31.01.2024г. №122 |

**СОСТАВ**

**районной противопаводковой**

**рабочей группы**

Пасынков А.Н. Глава администрации Добринского муниципального

района, председатель рабочей группы

|  |  |
| --- | --- |
| Долматов С.А. | Начальник отдела мобилизационной подготовки и делам ГО и ЧС администрации Добринского муниципального района, секретарь рабочей группы |
| Члены рабочей группы: | |
| Малыхин О.Н. | заместитель главы администрации |
| Ростовцев И.А. | начальник ОМВД России по Добринскому району |
|  | (по согласованию) |
| Третьякова А.С. | главный врач ГУЗ «Добринская ЦРБ»  (по согласованию) |
| Будаев К.В. | председатель Совета Добринского Райпо  (по согласованию) |
| Владиславский В.Г. | Ведущий инженер сервисного центр г.Грязи Липецкого филиала ПАО «Ростелеком» п. Добринка (по согласованию) |
| Григорьев С.С. | начальник Добринского РЭС филиала ПАО «РОССЕТИ-Центра» «Липецкэнерго»  (по согласованию) |
| Боженко Ю.А. | директор МБУ «Добринское» (по согласованию) |
| Гаршин С.В. | Зам. начальника Юго Восточного филиала ОГУП "Липецкдоравтоцентр" Добринское подразделение  (по согласованию) |
| Немцева И.М. | начальник отдела образования администрации Добринского муниципального района |
| Попов Ю.В. | директор ОАО «Добринское АТП»  (по согласованию) |
|  |  |

Приложение №3

к постановлению администрации

Добринского муниципального района

от 31.01.2024г. №122

**ПЛАН**

**подготовки и проведения мероприятий по предупреждению**

**и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при пропуске весеннего паводка в 2024 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. Подготовительные мероприятия** | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | | | **Проводимые мероприятия** | | **Ответственные исполнители** | | | **Дата**  **проведения** | **Примечание** |
| 1 | | | Подготовка и проведение заседаний комиссий по ЧС и ОПБ муниципальных образований по организации реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные с весенним паводком | | Председатель КЧС и ОПБ района, противопаводковая рабочая группа района, начальник отдела мобилизационной подготовки и делам ГО и ЧС | | | до 21 февраля |  |
| 2 | | | Проведение обследования затороопасных участков рек с целью выявления ледовых заторов и принятия своевременных мер по предотвращению затопления территорий и возможных разрушений мостов и других объектов экономики | | Противопаводковые рабочие группы района и сельских поселений | | | постоянно |  |
| 3 | | | Определение состава сил и средств органов местного самоуправления (создание бригад) для проведения аварийно-спасательных и восстановительных работ в паводковый период, оснащенных необходимым имуществом и техникой | | Председатель КЧС и ОПБ района, главы сельских поселений | | | до 21 февраля |  |
| 4 | | | Информирование населения о возможных рисках возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с прохождением весеннего половодья, доведение требований правил безопасности при прохождении весеннего половодья, об альтернативных маршрутах движения и правилах пользования лодочными переправами, с учетом угрозы прохождения весеннего половодья 1 % обеспеченности | | начальник отдела мобилизационной подготовки и делам ГО и ЧС администрации Добринского муниципального района | | | постоянно |  |
| 5 | | | Уточнение зон возможного затопления, количества проживающих в них населения, объектов экономики и инфраструктуры при прохождении половодья и аварий на ГТС | | Противопаводковые рабочие группы района и сельских поселений, главы сельских поселений | | | до 21 февраля |  |
| 6 | | | Уточнение списков населения, отселяемого в пункты временного размещения (ПВР) в паводковый период, в том числе: социально незащищенные слои населения, население, нуждающееся в госпитализации | | Противопаводковые рабочие группы района и сельских поселений, главы сельских поселений | | | до 21 февраля |  |
| 7 | | | Подготовка необходимого количества плавсредств и высокопроходимой техники для проведения эвакуационных мероприятий и определение места их базирования | | Главы сельских поселений, руководители организаций, согласно приложению 3 | | | до 21 февраля |  |
| 8 | | | Уточнение и организация подготовки пунктов временного размещения (ПВР) и пунктов питания для обеспечения жизнедеятельности населения в зонах подтопления и размещения материальных ценностей в случае проведения эвакуации | | Эвакуационная комиссия района,  главы сельских поселений | | | до 21 февраля |  |
| 9 | | | Корректировка Плана по смягчению рисков и реагированию на чрезвычайные ситуации в паводкоопасный период на территории района | | Председатель КЧС и ОПБ района, противопаводковая рабочая группа района, начальник отдела мобилизационной подготовки и делам ГО и ЧС администрации Добринского муниципального района | | | до 21 февраля |  |
| 10 | | | Корректировка Плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера на территории района | | Противопаводковая рабочая группа района | | | до 21 февраля |  |
| 11 | | | Проверка готовности систем оповещения к выполнению задач по предназначению при возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним половодьем, в том числе готовности средств оповещения на подвижных пунктах управления | | Противопаводковая рабочая группа района, председатель комитета координации деятельности по противодействию терроризма , мобилизационной подготовки и делам ГО и ЧС администрации Добринского муниципального района | | | до 21 февраля |  |
| 12 | | | Обеспечение устойчивой связи с населенными пунктами, попадающими в зону затопления (подтопления), и проведение расчета сил и средств связи | | Главы сельских поселений, ведущий инженер сервисного центр г.Грязи Липецкого филиала ПАО «Ростелеком» п. Добринка | | | до 21 февраля |  |
| 13 | | | Создание резерва горючего и смазочных материалов, источников аварийного электроснабжения, финансовых средств для проведения аварийно-восстановительных работ | | Председатель КЧС и ОПБ района, главы сельских поселений | | | до 21 февраля |  |
| 14 | | | Создание запасов материальных средств, продовольствия, медикаментов и предметов первой необходимости для осуществления неотложных мероприятий по организации помощи населению | | Председатель КЧС и ОПБ района, главы сельских поселений | | | до 21 февраля |  |
| 15 | | | Уточнение мест расположения кладбищ и скотомогильников, попадающих в зону возможного затопления и принятие мер по предупреждению их размыва | | Противопаводковые рабочие группы района и сельских поселений | | | до 20 февраля |  |
| 16 | | | Организация круглосуточного дежурства руководящего состава администраций сельских поселений в период паводка | | Главы сельских поселений | | | до 21 февраля |  |
| 17 | | | Обследование и организация защиты гидротехнических сооружений (далее - ГТС), линий электроснабжения и связи, мостов, закрытых водоемов, водопропускных труб, попадающих в зону возможного затопления и принятия мер по их очистке, дополнительному укреплению и обеспечению надежности | | Главы сельских поселений, противопаводковые рабочие группы района и сельских поселений, руководители объектов | | | до 21 февраля |  |
| 18 | | | Организация проведения подворовых обходов и сходов граждан в населенных пунктах, подверженных подтоплению, с целью разъяснения населению правил поведения в условиях прохождения паводкового периода, в том числе требований пожарной безопасности | | Главы сельских поселений | | | постоянно |  |
| 19 | | | Организация проведения мероприятий по ограничению выхода граждан и выезда автотранспортных средств на лед | | Главы сельских поселений | | | постоянно |  |
| 20 | | | Организация проведения разъяснительной работы с населением по вопросу недопущения выезда граждан и выезда автотранспорта на лед, а также разъяснения порядка действий граждан при возникновении паводковых явлений | | Главы сельских поселений | | | постоянно |  |
| 21 | | | Размещение в непосредственной близости к местам массового выходя людей на лед первичных средств спасения на водных объектах | | Главы сельских поселений | | | до 21 февраля |  |
| 22 | | | Доклад о завершении проведения подготовительных мероприятий к пропуску паводковых вод в Главное управление МЧС России по Липецкой области | | Противопаводковая рабочая группа района | | | до 04 марта |  |
| **II. Мероприятия, проводимые в паводковый период** | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 23 | | | Введение для органов управления и сил постоянной готовности звеньев ТП РСЧС Липецкой области режима функционирования «Повышенная готовность» | | Глава администрации района | | постоянно в период прохождения паводка | |  |
| 24 | | | Организация круглосуточного дежурства руководящего состава органов местного самоуправления, развертывание оперативных штабов по контролю за прохождением паводка | | Администрации района и сельских поселений | | постоянно в период прохождения паводка | |  |
| 25 | | | Организация контроля за уровнем паводковых вод, представление сведений об уровнях воды и состоянием водных объектов в «ЦУКС Главного управления МЧС России по Липецкой области» | | Противопаводковая рабочая группа района, МКУ «ЕДДС Добринского муниципального района» | | постоянно в период прохождения паводка | |  |
| 26 | | | Обеспечение контроля состояния ГТС, сброса воды на ГТС в объемах, обеспечивающих безопасность населения в ближайших населенных пунктах | | Главы сельских поселений | | постоянно в период прохождения паводка | |  |
| 27 | | | Представление донесений о ходе прохождения весеннего половодья в «ЦУКС Главного управления МЧС России по Липецкой области» | | МКУ «ЕДДС Добринского муниципального района» | | постоянно в период прохождения паводка | |  |
| 28 | | | Обеспечение безопасности эксплуатации потенциально-опасных объектов в период весеннего половодья | | Комиссия по повышению устойчивости функционирования района | | постоянно в период прохождения паводка | |  |
| 29 | | | Обеспечение соблюдения правил пожарной безопасности на территориях, подверженных воздействию паводковых вод, в том числе организовать дежурство добровольных пожарных команд с выездной техникой | | Главы сельских поселений | | постоянно в период прохождения паводка | |  |
| 30 | | | Проведение мероприятий по ликвидации возможных заторов в районах переходов, железнодорожных и автомобильных мостов через реки | | Противопаводковые рабочие группы района и сельских поселений | | постоянно в период прохождения паводка | |  |
| 31 | | | Организация информирования населения о ходе и характере весеннего половодья | | противопаводковые рабочие группы, главы сельских поселений, редакция газеты «Добринские  вести» | | постоянно в период прохождения паводка | |  |
| 32 | | | Организация контроля в зонах возможного затопления за ходом прохождения паводковых вод оперативными группами | | Противопаводковые рабочие группы района и сельских поселений, оперативные группы 18 ПСЧ 3ПСО ФПС ГУ МЧС России по Липецкой области | | постоянно в период прохождения паводка | |  |
| 33 | | | Заблаговременная эвакуация населения, больных, рожениц из зон возможного затопления | | Эвакуационные комиссии района и поселений, противопаводковые рабочие группы района и поселений, ГУЗ «Добринская ЦРБ»,  АО «Добринское АТП» | | в случае угрозы затопления | |  |
| **III. Мероприятия, проводимые в случае возникновения чрезвычайных ситуаций** | | | | | | | | | |
| 34 | | Введение для органов управления и сил постоянной готовности звеньев Добринского района режима функционирования «Чрезвычайная ситуация» | | Глава администрации муниципального района | | с момента возникновения ЧС | | |  |
| 35 | | Проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ | | Председатель КЧС и ОПБ, главы сельских поселений | | с момента возникновения ЧС | | |  |
| 36 | | Проведение экстренной эвакуации населения из зон затопления | | Эвакуационные комиссии района и сельских поселений,  ОАО «Добринское АТП» | | при необходимости | | |  |
| 37 | | Информирование населения в средствах массовой информации о развитии паводковой обстановки и ходе ликвидации чрезвычайной ситуации на территории | | Председатель КЧС и ОПБ,  противопаводковые рабочие группы, начальник отдела мобилизационной подготовки и делам ГО и ЧС администрации Добринского муниципального района , главы сельских поселений, редакция газеты «Добринские вести» | | с момента возникновения ЧС | | |  |
| 38 | | Представление донесений о ходе ликвидации чрезвычайных ситуаций в «ЦУКС Главного управления МЧС России по Липецкой области» | | МКУ ЕДДС муниципального района | | с момента возникновения ЧС | | |  |
| **IV. Организация мероприятий после прохождения паводка** | | | | | | | | | |
| 39 | Обобщение, анализ общей обстановки и проведенных мероприятий в период весеннего половодья | | | Администрации района и сельских поселений, руководители учреждений, организаций, противопаводковые рабочие группы района и сельских поселений | | после прохождения паводка | | |  |

Приложение№ 4

к постановлению администрации

Добринского муниципального района

от 31.01.2024г. № 122

**РАСЧЁТ**

**сил и средств, привлекаемых для предупреждения и ликвидации последствий ЧС, вызванных весенним паводком в 2024 году на территории Добринского муниципального района**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование предприятия,  организации | Количество личного  состава | Привлекаемая техника | | Плавсредства | | Руководитель,  (адрес, телефон дежурный) |
| Транспортная  (автомобили) | Инженерная (шт) | моторные  лодки | лодки  гребные |
| 1 | МБУ «Добринское»  ул. Корнева д.4 | 12 | 1 | Экскаватор –  погрузчик ЭО – 2621 - 1 шт. |  |  | Боженко Ю.Н.  8(47462) 2-10-11  8-905-681-19-63 |
| 2 | Юго Восточный филиал ОГУП "Липецкдоравтоцентр" Добринское подразделение  п.Добринка, ул.Строителей  ,д.12 | 12 | 3 | ЭО 2621 – 1шт  Погрузчик ТО 322 – 1 шт. |  |  | Гаршин С.В.  2-12-78; 2-11-72; |
| 3 | Добринский РЭС филиала ПАО «РОССЕТИ-Центра» «Липецкэнерго» | 6 | 1 | БКМ- 317 – 2 шт. |  |  | Григорьев С.С.  2-15-97; 2-13-08; |
| 4 | Эксплуатационная служба в п.Добринка филиала АО «Газпром газораспределение Липецк» в г.Грязи | 4 | 1 | ЭО 2621 – 1шт |  |  | Пчельников В.Л.  104; 2-12-45; 2-11-89 |
| 5 | ОМВД России по Добринскому району | 22 | 3 |  |  |  | Ростовцев И.А.  2-11-60; 102; 2-14-50 |
| 6 | ГУЗ «Добринская ЦРБ» | 6 | 2 |  |  |  | Третьякова А.С..  103; 2-11-03; 2-11-85 |
| 7 | 18 ПСЧ 3ПСО ФПС ГУ МЧС России по Липецкой области | 11 |  | ЗИЛ-АЦ 40 - 3 шт. |  |  | Фатеев Н.А.  101, 2-11-71; 2-13-97 |
| 8 | ОКУ «УГПСС по Липецкой области» ПЧ-45 с. Чамлык Никольское | 6 |  | ЗИЛ-АЦ 40 -2 шт., |  |  | Красников А.В.  46-7-09 |
| 9 | ОКУ «УГПСС по Липецкой области» ПЧ-6  с. Ср.Матренка | 6 |  | ЗИЛ-АЦ 40- 2 шт. |  |  | Шестаков А.И.  34-3-17 |
| 10 | ОКУ «УГПСС по Липецкой области» ПЧ-10  с. Березнеговатка | 6 |  | ЗИЛ-АЦ 40 -1 шт.  КАМАЗ АЦ 40 -1 шт. |  |  | Наумов М.С.  31-1-50 |
| 11 | ОКУ «УГПСС по Липецкой области» ПЧ- 13 ст.Хворостянка | 6 |  | ЗИЛ-АЦ 40 -2 шт. |  |  | Дуров А.Н.  8-905-687-20-13 |
| 12 | ОКУ «УГПСС по Липецкой области» ПЧ-2  п. Петровский | 6 |  | ЗИЛ-АЦ 40 -1 шт.  УРАЛ-АЦ 40- 1 шт. |  |  | Орлов В.А.  45-1-33 |
| 13 | ОАО «Добринское АТП» | 10 | 5 (автобус) |  |  |  | Попов Ю.В.  2-11-32; 2-17-67 |
| 14 | ОГУ «Охота и водные биоресурсы» | 2 | 1 |  | 1 |  | Злобин А.В.  8-919-162-15-57 |
| 15 | ЗАО «Липецкрыбхоз» | 2 | 1 |  | 1 |  | Татаринцев В.В.  8-904-283-82-05 |
| 16 | Сервисный центр г.Грязи  Липецкий филиал ПАО «Ростелеком" п.Добринка  ул. Октябрьская, д.38 | 16 | 1 | Техн.-1 ед. УАЗ 31512, |  |  | Владиславский  Владимир Геннадьевич  8(47462)2-11-50  8-920-541-01-23 |
| 17 | МУП "Добринский водоканал".ул.Мира,27 | 20 | 3 | ВАЗ 21960-1 ед./1 ед.  Бригадный автомобиль-2 ед./2 ед**.** |  |  | Полунин Владимир Евгеньевич  8-474-62-2-12-36  8-991-218-36-50 |
|  | ИТОГО: | 153 | 21 | 21 | 2 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №2  к постановлению администрации Добринского муниципального района  от 31.01.2024г. №122 |

**СОСТАВ**

**районной рабочей группы по обследованию ГТС**

|  |  |
| --- | --- |
| Малыхин О.Н. | Заместитель главы администрации Добринского муниципального района, председатель рабочей группы |
| Долматов С.А. | Начальник отдела мобилизационной подготовке и делам ГО и ЧС администрации Добринского муниципального района, секретарь рабочей группы |
| Члены рабочей группы: | |
| Рязанцева И.Б | Начальник МКУ ЕДДС Добринского муниципального района (по согласованию) |
| Нархов А.Н.  Главы сельских  поселений | Осмотрщик ГТС ОБУ «Центр экологических  проектов» (по согласованию)  по территориальной принадлежности |